**แบบ ผ.01**

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1**

**1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

**-๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.จุดเริ่มต้น ช่วง บ้าน นายเฉลิม ขาวคง จุดสิ้นสุด ช่วงที่ไร่ นางเหรื่อน งามขำ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  | 491,000อบต. | 491,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1  | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม. ม. ช่วงบ้านนายสง ขลิบสี ถึงบ้านนายประพาท คล้อยคล้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก กำหนด | - | 300,000อบต. | 300,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๕-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยนายนงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4.00 ม.คอนกรีตหนา 0.15 ม. ระยะยาว 92 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่ นายเหียม ขำทอง จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่นายบรรจง พุดซ้อน รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด | - | ๑๙๙,000อบต. | ๑๙๙,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (สายกลางทุ่งหนองบัว-บ้านคลองสาย๑) | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 195 ม. จุดเริ่มต้น ช่วงที่ไร่ นางอรวรรณ(เอี้ยม) สกุลคูหาสวรรค์ ถึง ที่ไร่ นายพะยอม สว่างจิตร ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก กำหนด | 491,000อบต. | 491,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองบัวกลางทุ่ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 3.50 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. ยาว 48.00 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่นางทองสุข เกิดผล จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่บ้าน นายอลงกรณ์ ฤทธิ์บัว รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด | - | ๙๐,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๖-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก | 200,000อบต. | 200,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 250 ม. จุดเริ่มต้นคันคลองดี 3 สิ้นสุดช่วงสระน้ำ นางขวัญเรือน หนูยิ้มซ้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองจอก กำหนด  | 491,000อบต. | 491,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๘ | ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายทางหนองบัว หมู่ที่ ๓ | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย0.12 ม. ยาว 21๙ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นานางละม้าย รอดสวัสดิ์ จุดสิ้นสุดโครงการสระน้ำสาธารณประโยชน์ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน ที่ อบต.หนองจอก กำหนด  | - | ๘๘,๐๐๐อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๗-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๙ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (สายทางแยกยูเยียน-สวนเกษตร) | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. จุดเริ่มต้นช่วง ที่สาธารณะหมู่บ้าน สิ้นสุด ช่วง คอกวัว นายสนั่น มั่งประเสริฐ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | 487,000อบต. | 487,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 200ม. จุดเริ่มต้น ช่วงที่นา นายตี๋ ผ่องแผ้ว จุดสิ้นสุด ช่วงที่นา นายสมยา แช่มช้อย ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก | 487,000อบต. | 487,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 250 ม. จุดเริ่มต้น ช่วงที่นา นางสาววรรณา สังข์ประเสริฐ จุดสิ้นสุด ช่วงบ้าน นางสาวโสรยา ศิลปศร ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก | 493,000อบต. | 493,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๘-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหันตะเภาฟ้าทุ่งนา หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม.ยาว 42.00 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่นายแสวง คำคล้ายจุดสิ้นสุดโครงการช่วงบ้านนางสำเลียง คำคล้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | - | ๘๙,000อบต. | ๘๙,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม. จุดเริ่มต้นช่วงอาคารอเนกประสงค์บ่อพันงู สิ้นสุด ช่วงบ้าน นางเยาว์ แสงขำ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด  | 491,000อบต. | 491,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๔ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางสี่แยก นายเบี่ยม-คลองดีเก้า หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. ยาว 92 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นายเบี่ยม ชัยชาติจุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่นายส่ง บัวเจริญ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด | - | ๑9๙,000อบต. | ๑9๙,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12(สายบ้านนายเฉลา-บ้าน นายวี รุ่งราศี) | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | จุดเริ่มต้นช่วงที่บ้าน นางส่วน สังข์ประเสริฐ จุดสิ้นสุด ช่วงบ้าน นายหวล บุญรอด ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 68 เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 54 เมตรตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 201,000อบต. | 201,000อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๑๐-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายเส้นตาลดอน | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 365 ม. ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก | - | 730,000 อบต. | 730,000 อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองเตาปูน-ตาลดอน หมู่ที่ 13  | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 92.00 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม.ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่นายสม สวนสวรรค์จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่นายสม สวนสวรรค์ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด | - | ๑๙๙,000 อบต. | ๑๙๙,000 อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม |  |
| ๑๘ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 13 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. ตามแบบแปลน อบต.หนองจอก | - | 260,000 อบต. | 260,000 อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม. ลงลูกรังตามสภาพไหล่ทาง เริ่มต้นจากที่ไร่ นางเสาวลักษณ์ จันทร์แสง ถึงที่ไร่ นายชยากร์ แจ้งเรืองตามแบบแปลน อบต.หนองจอก | 90,000 อบต. | 90,000 อบต. | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๑๑-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง  | - เพื่อการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง จุดเริ่มต้น ช่วงคอสะพานค.ส.ล. จุดสิ้นสุด ช่วงที่ไร่ นายปริชาติ จันทร์ดี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คอนกรีตหนา0.๐5เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | ๔๙๑,000 | - | - | - | ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยตันห้วยยาง-นายแห้ง หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 3 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 123 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 369 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นายผัน อิ่มชื่น จุดสิ้นสุดโครงการที่ไร่นายอรรถพล อิ่มชื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | - | ๑๙๙,000อบต. | ๑๙๙,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**-๑๒-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 3 ม. ยาว ๑๕๐ ม. เริ่มบ้านนายเฉลา สอนบุญ –บ้าน นายจีน สอนบุญ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | - | ๒๒๕,000อบต. | ๒๒๕,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | กว้าง 3 ม. ยาว ๑๕๐ ม. เริ่มบ้านนายทรงพล สุขสม –บ้าน โสภา สุขสมตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | - | ๒๒๕,000อบต. | ๒๒๕,000อบต. | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๒๔ | ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลหนองจอก | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำในการอุปโภคและบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลหนองจอก จำนวน 1 แห่ง | - | ๖00,000อบต. | ๖00,000อบต. | ๖00,000อบต. | ประชาชนมีน้ำประปาบาดาล อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| ๒๕ | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ | เพื่อการระบายน้ำ | ขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ระบายน้ำทิ้ง โดยใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น 5 ขนาด Ø 10 นิ้ว จำนวน 46.50 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.70 X 0.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร (ร่วมนอก) คอนกรีตหนา 0.10 เมตรจำนวน 12 บ่อ ระยะยาวประมาณ 186 เมตร  | - | ๑๙๙,๐๐๐อบต. | ๑๙๙,๐๐๐อบต. | - | ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

**-๑๓-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
|  |  |  | จุดเริ่มต้นโครงการช่วงบ้าน นางยุพิน นิลเถื่อน จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่นายปราโมทย์ นิลเถื่อน รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองจอก | เพื่อการระบายน้ำ | ตามสภาพพื้นที่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน(ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน) | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๘ | รื้อถอนถังน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อความปลอดภัยของประชาชน | รื้อถอนถังน้ำประปาตามโครงการของ อบต. | - | 90,000อบต. | 90,000อบต. | - | รื้อถังน้ำประปา จำนวน 1 ถัง | ประชาชนมีได้รับความปลอดภัย | กองช่าง |

**๑.๒ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 1 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 350 ม. ต่อจากของเดิม - ถนนสายกลาง | - | 350,000อบต. | 350,000อบต. | 350,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 2 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 1,000 ม. เริ่มคลองชลประทานสาย1-สระน้ำหนองบัว | - | ๔๕๐,๐๐๐อบต. | ๔๕0,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย๒ ครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 2 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 1 ม. ยาว 700 ม. เริ่มแยกศาลาอ่างน้ำ – ที่นานายมานพ เกิดแสง | - | - | ๕๖๐,000อบต. | ๕๖0,000อบต.. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย๒ ครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง**-๑๔-** |
| ๔ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 2 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 1,000 ม. เริ่มบ้านนายนาม สุขมาก - แยกอนามัยหนองบัว | - | - | ๕00,000อบต. | ๕00,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย๒ ครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิดหมู่ที่ 3 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 225 ม. เริ่มตลาดนัด – ศาลเจ้า | - | - | 335,160อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 2,600 ม. เริ่มที่นานายทองพูล มิ่งแม้น จำนวน 2 สาย | - | ๗๗๒,000อบต. | ๗๗๒,000อบต. | ๗๗๒,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๗ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 4 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว2,000 ม. เริ่มหน้าร.ร. หนองจอกวิทยา  | - | - | 890,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 4 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. เริ่มบ้านนางซ่อน สุขสวัสดิ์ – ถนนสวนเกษตร | - | - | 445,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง**-๑๕-** |
| ๙ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 8 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 700 ม. เริ่มที่นานายพิง บัวเจริญ – ที่นานายเสงี่ยม ปิ่นเกล้า | - | - | 623,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 8 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. เริ่มที่นานายไสว ศรีจันทร์ – ลำห้วยทบ | - | - | 445,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 8 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 400 ม. เริ่มคลองชลฯ 2 –ที่นานายไร โพธิ์บำรุง | - | - | - | ๓๕๖,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 8 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. เริ่มที่นานางเหรียญ ศรีอินทร์ | - | - | - | 500,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

**-๑๖-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๓ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 10 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 550 ม. เริ่มบ้านนายวิชาญ สังข์ประเสริฐ – คลองดี 9  | 550,500อบต. | 550,500อบต. | 550,500อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๔ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 10 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 515 ม. เริ่มที่นา นายบุญธรรม-คลองดี 9 | - | 515,000อบต. | 515,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๕ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 10 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 300 ม. เริ่มบ้านนางนิยม บุญแตง - บ้านหนองทราย  | - | 276,000อบต. | 276,000อบต. | 276,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 10 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 925 ม. เริ่มที่นานายส่ง –ที่นานายถิ่น ศิลปะศร | - | - | ๔00,000อบต. | ๔00,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย๒ ครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๗ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 10 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.40 ม. ยาว 237 ม. เริ่มศาลากลางหมู่บ้าน – คลองดี 9 | - | - | 355,000อบต. | 355,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๘ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 11 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 1,224 ม. เริ่มคลองดี 9 ตามโครงการ อบต. | - | - | 5๓๒,000อบต. | 5๓๒,๕00อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

**-๑๗-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๙ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 11 (เลียบทางรถไฟ )  | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 625 ม. เริ่มที่นานายทนรักษาราษฎร์ –ที่นานายยวน แสงขำ | - | - | - | 625,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๐ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 11 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. เริ่มที่นานายสายันต์ – คลองทิ้งน้ำดี 9  | - | - | 445,000อบต. | 445,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๑ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. คอนกรีตหนา 0.10 ม. ยาว 39 ม.พร้อมขุดวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 0.30 ม.จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่บ้านนายยน อุระทัย จุดสิ้นสุดโครงการที่นานายยน อุระทัย ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกำหนด | - | ๘๙,๙๐๐อบต. | - | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๒ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว ๒๒๙ ม. นายยนต์อุระทัย ถึง ที่ นา นายไพร บุญรอด | - | - | ๒๐0,000อบต. | ๒๐0,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

**-๑๘-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒๓ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 216 ม. เริ่มบ้านนายเฉลียว มิ่งแม้น – บ้านนางไร คะชะมา | - | - | 177,000อบต. | 177,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๔ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 400 ม. เริ่มต้นศาลเจ้า – ที่นานายถิน ศิลปะศร | - | - | 400,000อบต. | 400,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๕ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 450 ม. เริ่มบ้านนายจำปี ถมยา - นายสง่า กล้าหาญ | - | - | 400,000อบต. | -400,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๖ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 640 ม. เริ่มบ้านนายสิ่น เหลือวงศ์– เขตหมู่ที่ 11 | - | - | 640,000อบต. | 640,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๗ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม.ยาว 515 ม.เริ่มบ้านนางชอ้อน เม่นหรุ่ม – เขต ต.หนองขนาน | - | - | 345,000อบต. | 345,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

**-๑๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒๘ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 13 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U จุดเริ่มต้น ช่วงสระน้ำประปา จุดสิ้นสุด ช่วงคอกวัว นายจวน เขียวขำ ช่วงที่ 1 ปากรางกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 109 ม.ช่วงที่ 2 ปากรางกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.30 ม. คอนกรีตหนา 0.10 ม. ยาว 80 ม. ช่วงที่ 3 ปากรางกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 35 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด  | 499,000อบต. | 499,000อบต. | - | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๙ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 13 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 700 ม. เริ่มที่นานางเอียด ถมยา – คลองทิ้งน้ำดี 9  | - | - | - | 623,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๓๐ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 13 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. เริ่มบ้านนางสาวยุวดี ชูสวัสดิ์ – ที่ไร่นางเช้า  | 445,000อบต. | 400,000อบต. | 400,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๑ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 13 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. เริ่มคลองชลฯ หมู่ 11 – บ้านนางละมัย แสงขำ  | - | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๒ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 13(เส้นตาลดอน )  | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. เริ่มที่ไร่นายช้อง มาแผ้ว – ที่นา นายเปลี่ยน | - | - | 445,000อบต. | 445,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๓ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 14 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. เริ่มต้นที่บ้านนางเศียร - ถนนสายกลาง | - | 200,000อบต. | 200,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๔ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 14 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. รวม 2 สาย สายที่ 1 เริ่มบ้านนางอมร สายที่ 2 เริ่มไร่นายอยู่ | - | ๘00,000อบต. | ๘00,000อบต. | ๘00,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน  ๒ สาย๓ ครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๕ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 14 | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. เริ่มต้นหน้าบ้านนายพัด -ถนนสายกลาง | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | - | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |

**-๒๐-**

**-๒๑-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๓๖ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการส่งน้ำและระบายน้ำ | กว้าง 0.80 ม. จำนวน ๒ แห่ง | - | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างและขุดลอกแก้มลิงภายในหมู่บ้าน | เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ขุดลอกแก้มลิงภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองจอก | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรให้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง | กองช่าง |
| ๓๘ | ก่อสร้างลานตากข้าวกลางหมู่บ้าน | เพื่อก่อสร้างลานตากข้าวให้แก่เกษตรกร | ก่อสร้างลานตากข้าวกลางหมู่บ้านภายในตำบลหนองจอก | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | เกษตรกรมีลานตากข้าวที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีลานตากข้าวกลางไว้ใช้ตากพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๙ | ก่อสร้างเหมือง คสล.รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน | เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร | ก่อสร้างเหมือง คสล.รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | มีเหมืองส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน | เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการขุดเหมืองดินส่งน้ำภายในหมู่บ้าน | เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ขุดเหมืองดินส่งน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง | - | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | เกษตรกรมีเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรเพิ่มขึ้น | กองช่าง |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๑ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ/เงินสวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ จ่ายตามหนังสือสั่งการ | 5,๙๙๒,๑00อบต. | ๖,๓๐๓,๖00อบต. | ๖,๔๐๐,๐00อบต. | ๖,๔๐๐,๐00อบต. | ผู้สูงอายุภายในตำบล | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๒ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้พิการ จ่ายตามหนังสือสั่งการ | ๙๑๖,๐00อบต. | ๙79,200อบต. | 769,200อบต. | 769,200อบต. | ผู้พิการอายุภายในตำบล | ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๓ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายตามหนังสือสั่งการ | 42,000อบต. | 42,000อบต. | 42,000อบต. | 42,000อบต. | ผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในตำบล | ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด**-๒๒-** |
| ๔ | เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน (สปสช.) | เพื่อใช้ในกิจการของ สปสช. | เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนของ สปสช.ตามรายหัวประชาชน ร้อยละ 30  | 150,000อบต. | 150,000อบต. | 1๖0,000อบต. | 1๖0,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๒ แผนงานการศึกษา**

***-*๒๓*-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.หนองจอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.หนองจอก | เด็กเล็กทุกคนใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.หนองจอก | ๘๕,000อบต. | ๓๙๐,000อบต. | ๓๙๐,000อบต. | ๓๙๐,000อบต. | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอ | เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการตามวัย มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น | กองการศึกษา |
| ๒ | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาการกลางวันให้เด็ก/ผู้เรียนภายใน ศพด.ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | เด็กเล็กทุกคนใน ศพด.  | ๒๑0,000อบต. | ๒๑0,000อบต. | ๒๑0,000อบต. | ๒๑0,000อบต. | เด็กเล็กภายใน ศพด. ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ | เด็กเล็กมีพัฒนาการตามวัย มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น | กองการศึกษา |
| ๓ | ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตามรายหัวเด็กเล็กของ อบต. | ๑๐0,000อบต. | ๘๐,000อบต. | ๘๐,000อบต. | ๘๐,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาฯ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๔ | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น | เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นที่เล่นกลางแจ้งและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างปลอดภัย  | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นในด้านข้างอาคารเรียน  | - | ๑๕๐,๐๐๐อบต. | ๑๕๐,๐๐๐อบต. | ๑๕๐,๐๐๐อบต. | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ แห่ง | - ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี - ผู้เรียนมีความสุข ความปลอดภัย | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงการจัดทำซุ้มเรียนรู้ผู้ปกครอง | เพื่อให้ผู้ปกครองมีที่นั่ง รอบุตรหลานและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง  | จัดทำศาลา พร้อมพนักพิง และชั้นวางหนังสือ | - | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ศาลา พร้อมพนักพิง และชั้นวางหนังสือจำนวน ๑ แห่ง | ผู้ปกครองมีที่นั่งรอบุตรหลาน ได้มีเกร็ดความรู้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา**-๒๔-** |
| ๖ | โครงการจัดหาเครื่องแบบสำหรับนักเรียน | เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบสวมใส่มาโรงเรียน  | -จัดซื้อ/จัดหาเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการที่เสนอ | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | เด็กมีเครื่องแบบสวมใส่ในการเรียน | เด็กมีเครื่องแบบสวมใส่ในการเรียน | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อให้เด็กมีหนังสือเรียนในการเพิ่มพูนความรู้ | -จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กของ ศพด. | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง | เด็กมีหนังสือเรียนในการเพิ่มพูนความรู  | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๘ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้เสริมภูมิปัญญาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี | - | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | เด็กมีความรู้มีพัฒนาการทักษะที่เหมาะสมต่อวัย | กองการศึกษา |
| ๙ | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและรับทราบแนวทางในการจัดการศึกษา | ประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการ ศพด. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | - | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาต่างๆระหว่างผู้เรียน ครูผู้ปกครอง คณะกรรมการ | กองการศึกษา**-๒๕-** |
| 1๐ | จัดหาของเล่นเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กมีของเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตามโครงการของ อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | มีของเล่นให้เด็กได้เพลิดเพลิน | กองการศึกษา |
| 1๑ | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ | เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ | เด็กภายในตำบลหนองจอกตามโครงการของ อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | เด็กมีความรู้ในภาษาอังกฤษมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 1๒ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสู่ชุมชน | เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ | โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | โรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง | เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๓ | โครงการเปิดบ้านปฐมวัย | เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ชื่นชมผลงานของผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพตลอดปีการศึกษา  | ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมนิทรรศการผลงานเด็ก  | - | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ผู้ปกครองรับทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | กองการศึกษา |
| ๑๔ | โครงการออกเยี่ยมบ้าน | เพื่อรับทราบข้อมูลและบริบทของเด็กรายบุคคล | ครูผู้ดูแลเด็ก ออกเยี่ยมบ้านเด็ก  | - | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ร้อยละ 80 หรือเด็กที่ขาดเรียน ป่วยเกิน 3 วัน | รับทราบข้อมูลและบริบทของเด็ก ศพด.รายบุคคล | กองการศึกษา**-๒๖-** |
| ๑๕ | โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ | บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง | มีสานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | กองการศึกษา |
| ๑๖ | โครงการแสดงผลงานผู้เรียน | 1.เพื่อจัดนิทรรศการ/แสดงผลงานของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ฯ2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต | - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน - ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม - ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ | กองการศึกษา |

**-๒๗-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑๗ | โครงการวันวิทยาศาสตร์ | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการคิด/รู้จักคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  | -จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1ครั้ง/ปี |  | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | จำนวน1 ครั้ง/ปี | -เด็กๆรู้จักการค้นคว้าศึกษา สิ่งแปลกใหม่ | กองการศึกษา |
| ๑๘ | โครงการเปิดโลกอาเซียน | - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน | -จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาเซียน- แข่งขันตอบปัญหา/วาดภาพ/เล่านิทาน |  | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | จำนวน1 ครั้ง/ปี | ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนมากขึ้น | กองการศึกษา |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันสำหรับผู้เรียน | 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี ปลอดภัยจากโรคฟันผุ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการรักษาความสะอาดช่องปาก3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้ | 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี ปลอดภัยจากโรคฟันผุ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการรักษาความสะอาดช่องปาก3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้ | - | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ไม่น้อยกว่า๖ ครั้ง/ปี | ผู้เรียนมีสุขภาพปากและฟันดี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒๐ | โครงการแยกขยะ | เพื่อฝึกนิสัยให้นักเรียนทิ้งขยะในถังขยะและการคัดแยกขยะ | - ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ | - | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ขยะได้รับการคัดเลือกร้อยละ ๘๐ | ผู้เรียนมีวินัยในการทิ้งขยะ | กองการศึกษา |
| ๒๑ | โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ | เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ | ผู้เรียนทุกคุนได้รับการฝึกทักษะ และมีความรู้ในการนำไปใช้ | - | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยจากการจมน้ำร้อยละ ๑๐๐ | ผู้เรียนเกิดความตระหนักในชีวิตตนเอง และมีความรู้พื้นฐานการเอาตัวรอดจากแหล่งน้ำประเภทต่างๆ | กองการศึกษา |
| ๒2 | โครงการผักดีมีประโยชน์ | - เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีรักและมีภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียนในอนาคต- เพื่อให้ผู้เรียนมีพืชผักปลอด สารพิษในการบริโภค | - สอนผู้เรียนปลูกผักใน แปลงเกษตร- นำผักที่ปลูกมาปรุงเป็น อาหารกลางวันให้แก่ผู้เรียน | - | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานผักที่ ปลอดสารพิษทุกคน | ผู้เรียนได้รับประทานผักที่ ปลอดสารพิษ- ผู้เรียนเกิดความสามัคคี เกิดความรับผิดชอบ- ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ประกอบอาชีพ- ผู้เรียนมีความเข้าใจถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กองการศึกษา**-๒๘-** |

**-๒๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๒3 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 3. สานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  | จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี | - | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกรักชุมชนบ้านเกิดและสามสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง | กองการศึกษา |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๓ แผนงานสาธารณสุข**

**-๓๐-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน | ตามโครงการที่เสนอ | 200,000อบต. | 200,000อบต.  | 200,000อบต.  | 200,000อบต | จำนวน 3 ครั้ง/ปี | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | 20,000อบต. | 20,000อบต.  | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | สำนักงานปลัด |
| ๓ | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | เพื่อสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข แมว | ค่าจ้างสำรวจและบันทึกสำรวจข้อมูล สุนัข แมวจำนวน 10 หมู่บ้าน | 5,000อบต. | 5,000อบต.  | 5,000อบต.  | 5,000อบต | จำนวน 2 ครั้ง/ปี | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | สำนักงานปลัด |
| ๔ | ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  | เพื่อให้ความรู้และป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ | สำนักงานปลัด |

**-๓๑-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๕ | ป้องกันและระงับโรคไม่ติดต่อ  | เพื่อให้ความรู้และป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต.  | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ | สำนักงานปลัด |
| ๖ | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ | ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง | สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.01

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม**

**-๓๒-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | โครงการหมอดิน | - เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพดินอย่างถูกต้อง | อบรมเกษตรกรให้มีความเกี่ยวกับดิน | - | 5,000เกษตร /อบต. | 5,000เกษตร /อบต. | 5,000เกษตร /อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | เกษตรกรมีความรู้ด้านคุณภาพดิน | สำนักงานปลัด  |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**-๓๓-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาด****ว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | การขึ้นทะเบียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | จัดทำทะเบียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๑ ครั้ง/ปี | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | รับทราบปัญหาและเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๑ ครั้ง/ปี | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| ๓ | การสงเคราะห์ครอบครัวยากจน | สำรวจขึ้นทะเบียนครอบครัวยากจนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ | ครอบครัวยากจนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๑ ครั้ง/ปี | ครอบครัวยากจนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.01

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

**-๓๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย | ตามโครงการของ อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 2 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและผักผ่อน | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ | - | ๒00,000อบต. | ๒๐0,000อบต. | ๒00,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ตามโครงการของ อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 4 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย | ตามโครงการของ อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด/กองช่าง |
| 5 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย | ตามโครงการของ อบต. | 90,000อบต. | 90,000อบต. | 90,000อบต. | 90,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด/กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง | - | ๕00,000อบต. | ๕00,000อบต. | ๕00,000อบต. | จำนวน 3 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด/กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 7 | ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและผักผ่อน | ตามโครงการขอรับการสนับสนุน | 2,000,000อบจ.,กรมฯ | 2,000,000อบจ.,กรมฯ | 2,000,000อบจ.,กรมฯ | 2,000,000อบจ.,กรมฯ | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและผักผ่อน | ตามโครงการของ อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง**-๓๕-** |

**แบบ ผ.๐๑**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2**

**2. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **2.๗ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | จัดงานประเพณีของอำเภอและหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้จัดงานประเพณีของอำเภอและหมู่บ้าน | อำเภอท่ายางและ หมู่บ้านตามโครงการ ของ อบต. | ๖0,000อบต. | ๖๐,000อบต. | ๖0,000อบต. | ๖0,000อบต. | จำนวน 10 หมู่บ้าน |  มีการสืบทอด  ประเพณีพื้นบ้าน | กองการศึกษา |
| 2 | วันสำคัญทางศาสนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา | ตามโครงการ ของ อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | จำนวน 3 ครั้ง |  เป็นการสืบสาน วัฒนธรรม | กองการศึกษา**-๓๖-** |
| ๓ | ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตำบลหนองจอก | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น | จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการ ของ อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง |  มีการสืบทอด วัฒนธรรมต่างๆ | กองการศึกษา |
| ๔ |  จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล | เพื่อรักษาวัฒนธรรมต่างๆ | จัดตั้งห้องเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง |  มีการสืบทอด วัฒนธรรมต่างๆ | กองการศึกษา |
| ๕ | จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล | เพื่อส่งเสริมความสามัคคี | ตามโครงการ ของ อบต. | 60,000อบต. | 60,000อบต. | 60,000อบต. | 60,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา |

**-๓๗-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ออกกำลังกาย | ทุกหมู่บ้านตามโครงการของ อบต. | 400,000อบต. | 400,000อบต. | 400,000อบต. | 400,000อบต. | จำนวน 10 หมู่บ้าน | ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรักการออกกำลังกายมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย | จัดการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย |  | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ผู้เรียนมีทักษะในการออกกาลังกาย และมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน | กองการศึกษา |
| ๘ | จัดงานวันเด็ก | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนในเขต อบต. | 35,000อบต. | 35,000อบต. | 35,000อบต. | 35,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา |
| ๙ | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม | -เด็ก ศพด. อบต.หนองจอก-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง | - | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ๕,๐๐๐อบต. | ปีการศึกษาละ 1ครั้ง | ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสานึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุคลากรของศพด.ให้คำแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดได้ | กองการศึกษา |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.๑ แผนงานงบกลาง**

**-๓๘-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่กรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน | เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่ | 5๕0,000อบต. | 5๕0,000อบต. | 5๕0,000อบต. | 5๕0,000อบต. | ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

 **แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

**-๓๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | กิจกรรม อปพร. | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน | วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเช่น การอบรม, เบี้ยเลี้ยง, ฝึกอบรมทบทวน | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 2 | งานกู้ภัย กู้ชีพ | เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย | สนับสนุน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณการเฝ้าระวังประจำศูนย์ อปพร. | - | 100,000อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 3 | การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เช่น เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถยนต์กู้ชีพ อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอื่น ๆ | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 4 | ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย | สนับสนุนหน่วยงานอื่น และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 5 | ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ทั่วถึง | การแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกอื่นๆ | - | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางภายในหมู่บ้าน  | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย | ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | ไฟฟ้าสาสาธารณะที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด/กองช่าง |
| ๗ | ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน | ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | ถนนภายในหมู่บ้านได้รับการดูแลให้มีสภาพดีเสมอ | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน | สำนักงานปลัด/กองช่าง**-๔๐-** |
| ๘ | ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล | ตามโครงการของ อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| ๙ | ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน | เพื่อป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ | ตามโครงการ ของ อบต./หรือขอรับการสนับสนุน | 800,000อบต. | 800,000อบต. | 800,000อบต. | 800,000อบต. | 10 หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | แก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก | เพื่อป้องกันและระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน | ตามโครงการ ของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 2 | ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เพื่อป้องกันและระบาดของยาเสพติดในชุมชน | ตามโครงการ ของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด**-๔๑-** |
| 3 | อปพร.ช่วยเหลือและป้องกันภัย | เพื่อป้องกันภัย/ช่วยเหลือแก่ประชาชน | ตามโครงการของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| ๔ | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | 1. โครงการบำบัดฟื้นฟู2. การส่งเสริมอาชีพ | 100,000อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 3**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว**

 **4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**-๔๒-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** |
| 1 | ส่งเสริมการค้าขายในท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนได้ลงทุนค้าขาย | สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดในที่ดินสาธารณประโยชน์ | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | การอบรมผู้ประกอบการ | เพื่อให้ผู้ประกอบได้รับรู้กฎหมายการค้า | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการค้าขาย | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 4 ครั้ง  | ผู้ประกอบมีการค้าขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย | สำนักงานปลัด |
| 3 | ส่งเสริมอาชีพในตำบล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ | 200,000อบต. | 200,000อบต. | 200,000อบต. | 200,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 3**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว**

 **4.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | สนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล | เพื่อสร้างรายได้ | สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | จำนวน 2 ครั้ง | มีรายได้และมีการถ่ายทอด | สำนักงานปลัด/กองการศึกษา |
| ๒ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน | เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน | สร้างสวนสุขภาพในชุมชน | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | จำนวน 2 แห่ง | ประชาชนมีรายได้ | สำนักงานปลัด/กองการศึกษา**-๔๓-** |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย**

**การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

 **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**-๔๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | จัดวัน Big Cleaning Day  | เพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการและภายในหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.หนองจอก | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ชุมชนน่ามองและก่อให้เกิดความสามัคคีเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๒ | จัดซื้อรถเก็บขยะ | เพื่อกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล | ตามโครงการของ อบต. | - | - | 2,000,000อบต. | 2,000,000อบต. | จำนวน 1 คัน | กำจัดขยะถูกสุขลักษณะและถูกวิธี | สำนักงานปลัด |
| ๓ | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับขยะ | ตามโครงการของ อบต. | - | - | 200,000อบต. | 200,000อบต. |  จำนวน 10 หมู่บ้าน | กำจัดขยะถูกสุขลักษณะและถูกวิธี | สำนักงานปลัด |
| ๔ | การบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน | ครัวเรือนภายในหมู่บ้าน๑๐ หมู่บ้าน | - | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. | ๓0,000อบต. |  จำนวน ๓ ครั้ง | ขยะมีปริมาณลดลง | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย**

**การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

 **5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

**-๔๕-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ขุดลอกวัชพืชจากรางส่งน้ำภายในหมู่บ้าน | เพื่อทำความสะอาดระบบระบายน้ำ | เริ่มตามโครงการของ อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน  | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง | กองช่าง |
| ๒ | ขุดลอกวัชพืชภายในหมู่บ้าน | เพื่อทำความสะอาดระบบระบายน้ำ | ตามโครงการของอบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง | กองช่าง |
| ๓ | ขุดลอกดินและวัชพืช ภายในหมู่บ้านตำบลหนองจอก | เพื่อทำความสะอาดระบบระบายน้ำ | ขุดลอกดินและวัชพืช ภายในหมู่บ้าน(10 หมู่บ้าน) ตามโครงการอบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบระบายที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ ภายในตำบลหนองจอก  | เพื่อการระบายน้ำ | ตามสภาพพื้นที่ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน(ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน) | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | 500,000อบต. | ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ภายในหมู่บ้าน | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

**-๔๖-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำ อบต. | เพื่อกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล | ตามโครงการของ อบต. | - | 30,000อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. |  จำนวน 1 เตา | กำจัดขยะถูกสุขลักษณะและถูกวิธี |  ก่อช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำหมู่บ้าน | เพื่อเผาขยะให้ถูกวิธีและไม่สกปรก | ตามโครงการของ อบต. | - | 80,000อบต. | 80,000อบต. | 80,000อบต. |  จำนวน 10 เตา | กำจัดขยะถูกสุขลักษณะและถูกวิธี | กองช่าง |

**5.๓ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 | ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสองข้างทางถนนภายในตำบล | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และความสวยงาม | ตามโครงการ อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ชุมชนน่ามองและก่อให้เกิดความสามัคคีเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ | ตามโครงการ อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ชุมชนน่ามองและก่อให้เกิดความสามัคคีเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 6**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| 1 |  ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน |  เพื่อพัฒนาให้เป็นที่ รู้จักของคนทั่วไป | - ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน- ชุดพื้นบ้าน-งานประเพณีไทยต่างๆ | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 2 ครั้ง | พัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่รู้ จักของคนทั่วไป | สำนักงานปลัด/กองการศึกษา**-๔๗-** |
| 2 |  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น |  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสร้างรายได้ให้ ชุมชน |  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่าง ๆในตำบลและส่งเสริมการตลาด | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 3 ครั้ง | มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและสร้างรายได้ | สำนักงานปลัด/กองการศึกษา |
| 3 |  สนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล |  เพื่อสร้างรายได้ |  พิพิธภัณฑ์ตำบลหนองจอกและสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | มีรายได้และมีการถ่ายทอด | สำนักงานปลัด/กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๔ | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน | เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและปราชญ์ท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วนในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน  | เชิญปราชญ์ท้องถิ่นจากภายนอกมาเป็นวิทยากร สาธิต ของเล่นพื้นบ้าน,การละเล่นพื้นบ้าน ฯ  | - | 5,000อบต. | 5,000อบต. | 5,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | - ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเอง / - ผู้สูงอายุมีความ ภาคภูมิใจในตนเอง เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้เรียน | กองการศึกษา**-๔๘-** |
| ๕ | โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ | เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ | นำวัสดุที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดซุ้มการเรียนรู้ | - | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | ๑๐,๐๐๐อบต. | จำนวน ๑ ครั้ง | มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ | กองการศึกษา |

**-๔๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | ส่งเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ตามโครงการ ของ อบต. | ๒๐,000อบต. | ๒๐,000อบต. | ๒๐,000อบต. | ๒๐,000อบต. | จำนวน 3 ครั้ง |  ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง | กองการศึกษา |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 **7.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

**-๕๐-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ส่งเสริมประชาธิปไตย | เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น | ตามโครงการของ อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมขอประชาชน | สำนักงานปลัด |
| ๒ | ฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน | -เพื่อจัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน-ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | ผู้บริหาร,พนักงาน,ส.อบต.และผู้เกี่ยวข้องตามโครงการของ อบต. | 350,000อบต. | 350,000อบต. | 350,000อบต. | 350,000อบต. | ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมฯ | -จนท.ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น-การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๓ | จัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อพัฒนาในการเสียภาษีและจัดเก็บภาษี | ตามโครงการของ อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | การจัดเก็บภาษีมากขึ้น | กองคลัง |
| ๔ | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการของอบต.ได้ทั่วถึง | ตามโครงการของ อบต.๑๐ หมู่บ้าน | ๒0,000อบต. | ๒0,000อบต. | ๒0,000อบต. | ๒0,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับบริการได้ทั่วถึงและรวดเร็ว | สำนักงานปลัด |
| ๕ | โครงการประชาคมตำบล/หมู่บ้านอบต.หนองจอก | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคม | ตามโครงการของ อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | สำนักงานปลัด |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๖ | อมรมให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมาย | เพื่อบริการประชาชน | จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | 10,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนพึงพอใจในบริการ | สำนักงานปลัด |
| ๗ | โครงการงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ตามโครงการของ อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | 100,000อบต. | จำนวน 1 โครงการ | ประชาชนได้รับโครงการที่เป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด |
| ๘ | ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในตำบลหนองจอก  | เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ (10หมู่บ้าน) | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | 50,000อบต. | เสียงตามสายที่ได้มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง | ประชาชนได้รับข่าวสารทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| ๙ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.และภายในหมู่บ้าน | เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ | ถมดินปรับระดับ ปลูกต้นไม้ บริเวณอบต.และหมู่บ้าน  | 200,000อบต. | 200,000อบต. | 200,000อบต. | 200,000อบต. | ปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 1 แห่ง | อบต.มีความสวยงามและเป็นระเบียบ | สำนักงานปลัด |
| ๑๐ | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อบริการประชาชน | ปรับปรุงอาคารสำนักงานตามโครงการ อบต. | - | - | 90,000อบต. | 90,000อบต. | จำนวน 1 โครงการ | มีอาคารสำนักงานที่สะดวกขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๑๑ | ก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต. | เพื่อมีสำนักงานใช้ปฏิบัติหน้าที่ | ก่อสร้างสำนักงาน อบต.ตามแบบของ อบต. | ๒,๐๐๐,๐๐๐อบต. | 5,000,000อบต. | 5,000,000อบต. | 5,000,000อบต. | สำนักงานจำนวน 1 หลัง | มีสำนักงานหลังใหม่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ | สำนักงานปลัด |
| ๑๒ | ก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงาน อบต. หนองจอก | เพื่อมีสำนักงานใช้ปฏิบัติหน้าที่ | ก่อสร้างสำนักงาน อบต.ตามแบบของ อบต. | - | - | 500,000อบต. | 500,000อบต. | จำนวน 1 แห่ง | มีสำนักงานหลังใหม่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ | สำนักงานปลัด |

**-๕๑-**

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 **7.๒ แผนงานการศึกษา**

**-๕๒-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก | เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองจอก และเทพื้นปรับระดับพร้อมปูกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก กำหนด | ๔๙๙,๐๐๐อบต. | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | เด็กและผู้ปกครองได้ใช้อาคารที่มีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี | กองการศึกษา |
| ๒ | ก่อสร้าง/ต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก | ก่อสร้าง/ต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก | - | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | ๕๐๐,๐๐๐อบต. | ศพด.หนองจอกมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ศพด.มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| ๓ | อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปีละ 2 ครั้ง | อบรมครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา | - | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรการ ศึกษาร้อยละ ๑๐๐ได้รับการพัฒนา | ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความเป็นครู | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๔ | พัฒนาระบบงานสารสนเทศ | เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก | พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้แก่ผู้ดูแลเด็ก | - | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 100ได้รับการพัฒนา | ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน ICT.ในการสอน | กองการศึกษา |
| ๕ | พัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ | - เพื่อเพิ่มความรู้ ด้านวิชาการ ใหม่ๆ ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา | พัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรการ ศึกษาร้อยละ ๑๐๐ได้รับการพัฒนา | ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับการปฏิบัติงานเพิ่ม มากขึ้น | กองการศึกษา |
| ๖ | อบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กด้านคอมพิวเตอร์ | เพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูลและการจัดทาสื่อนวัตกรรมต่างๆ | - จัดอบรม และพัฒนาบุคลากร ศพด. 2 ครั้ง/ปี | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | ๑0,000อบต. | บุคลากร ศพด.ร้อยละ ๑๐๐ได้รับการอบรมและพัฒนา | บุคลากรได้นาความรู้มาใช้และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  | กองการศึกษา |
| ๗ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  | -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการศึกษา | ๕,000อบต. | ๕,000อบต. | ๕,000อบต. | ๕,000อบต. | ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม | สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  | กองการศึกษา |

**-๕๓-**

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 **๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน**

**-๕๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลหนองจอก | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายในตำบล (10หมู่บ้าน) | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | 300,000อบต. | ศาลาประชาคมจำนวน 10 หลัง | ประชาชนมีศาลาที่ใช้ในการประชาคมร่วมกันภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำ อบต.หนองจอก | เพื่อใช้ทำสาธารณะประโยชน์ต่างๆ | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณอบต.ตามโครงการของอบต. | 2,000,000อบต. | 2,000,000อบต. | 2,000,000อบต. | 2,000,000อบต. | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง | มีที่สำหรับใช้ทำสาธารณะประโยชน์ ต่างๆร่วมกันภายในตำบล | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน | เพื่อใช้ทำสาธารณะประโยชน์ต่างๆ | เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านและอบต. | - | - | 800,000อบต. | 800,000อบต. | สาธารณะประโยชน์  | มีที่สำหรับใช้ทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกันภายในหมู่บ้าน  | กองช่าง |

**แบบ ผ.01**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนรากฐานความรู้คู่คุณธรรม**

* **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 **๗.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**-๕๕-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562****(บาท)** | **2563****(บาท** | **2564****(บาท)** |
| ๑ | งานวันแม่ 12 สิงหาคม | เพื่อแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ร.๙ | ตามโครงการ ของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน | กองการศึกษา |
| ๒ | งานวันพ่อ 5 ธันวาคม/วันชาติ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร.๙ | ตามโครงการ ของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน | กองการศึกษา |
| ๓ | งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร.๑๐ | ตามโครงการ ของ อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | 20,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน | กองการศึกษา |
| 4 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อให้พนักงานอปท.ในเขตอำเภอ มีความสามัคคี | ตามโครงการของ อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | 30,000อบต. | จำนวน 1 ครั้ง | เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในเขต | กองศึกษา |